## Slide 1: Agiles Projektmanagement mit Scrum
Prof. Dr. Markus Heckner

## Slide 2: Agenda
Traditionelles vs. agiles Projektmanagement
Überblick Scrum
Scrum Tools
Beispielhafter Ablauf eines Scrum Projekts
Fazit

## Slide 3: Traditionelles Projektmanagement (Wasserfall)
Zeit
„ideale“ Lösung
Anforderungs-
definition
Wasserfall-Entwicklung
Gap zwischen Anforderungen
und idealer Lösung
Funktionalität

## Slide 4
Bildquelle: https://digitalleadership.com/blog/vuca-world/

## Slide 5: Agiles Projektmanagement mit Scrum
Zeit
Anforderungen
Sprint Reviews und User Testing
Was die Nutzer benötigen
„ideale“ Lösung
Funktionalität

## Slide 6: Agenda
Traditionelles vs. agiles Projektmanagement
Überblick Scrum
Scrum Tools
Beispielhafter Ablauf eines Scrum Projekts
Fazit

## Slide 7: Komponenten des Scrum Frameworks
Scrum Artefakte
Scrum Events
Scrum Team

## Slide 8: Scrum Artefakte – Product Backlog

## Slide 9: Scrum Artefakte – Sprint Backlog

## Slide 10: Scrum Artefakte – Increment

## Slide 11: Scrum Events - Sprints

## Slide 12: Scrum Events – Sprint Review

## Slide 13: Scrum Events – Sprint Planning

## Slide 14: Scrum Events – Sprint Retrospective

## Slide 15: Scrum Events – Daily Scrum

## Slide 16: Scrum Team - Rollen
Product Owner

## Slide 17: Scrum Team - Rollen
Developer

## Slide 18: Scrum Team - Rollen
Scrum Master

## Slide 19: Agenda
Traditionelles vs. agiles Projektmanagement
Überblick Scrum
Scrum Tools
Beispielhafter Ablauf eines Scrum Projekts
Fazit

## Slide 20: Scrum Tools organisieren Product Backlog Items häufig auf Karten
Typische Zustände eines Product Backlog Items:
Open
In Progress
For Review
Done

## Slide 21: Scrum Tools – Beispielbacklog in Trello

## Slide 22: Agenda
Traditionelles vs. agiles Projektmanagement
Überblick Scrum
Scrum Tools
Beispielhafter Ablauf eines Scrum Projekts
Fazit

## Slide 23: Scrum Beispielprojekt

## Slide 24: Agenda
Traditionelles vs. agiles Projektmanagement
Überblick Scrum
Scrum Tools
Beispielhafter Ablauf eines Scrum Projekts
Fazit

## Slide 25: Fazit
Scrum ist eine Methode zur inkrementellen Entwicklung eines Produkt in Sprints
Scrum definiert Rollen, Artefakte und Events
Am Ende jedes Sprints entsteht ein funktionierendes Product Increment, das begutachtet werden kann
Scrum ermöglicht Kurskorrekturen während des Projekts durch Änderung und Repriorisierung des Product Backlogs